2025年遂溪县人民检察院办案用房和专业技术用房项目资金

绩效评价情况

目 录

一、基本情况	1

二、绩效指标分析	4

三、综合评价结论	5

四、主要绩效	5

为了进一步推进检察服务一体化、规范化，积极建设智慧型服务窗口，努力打造12309检察服务新品牌。根据《最高人民检察院关于12309检察服务中心建设的指导意见》（高检办发[2018]9号）的要求，我院申请建设办案用房和专业技术用房项目。现将绩效评价情况汇报如下:

- 基本情况

- 项目名称

遂溪县人民检察院办案用房和专业技术用房工程项目

2、立项工作

广东省发展和改革委员会2019年7月31日下发《广东省发展改革委关于郁南县人民检察院办案用房和专业技术用房等3个县（区）检察院两房项目初步设计概算的复函》（粤发改投资函﹝2019﹞2942号），同意该项目实施方案。

广东省人民检察院2019年8月15日下发《关于做好郁南等3个县（区）人民检察院办案和专业技术用房项目实施工作的通知》，推进实施该项目。

- 3、项目内容

- 建筑规模为一幢三层、建筑面积1879平方米，占地面积903.5平方米，建设内容包括案件管理工作区、控告申诉工作区、国家赔偿与国家司法救助工作区、远程视频接访、远程视频审讯、远程视频出庭和未成年人普法基地等。

- 3、资金落实情况分析

该项目总投资652万元。其中，工程费用547万元，工程建设其他费用74万元，预备费用31万元。2025年省级财政项目资金预算安排128.62万元，已全部下达到位。

- 4、项目资金管理情况分析

- 项目执行过程中，严格遵守《基本建设财务管理规定》，配备专人负责该项目工程前期准备工作，严格按照专项资金管理办法管理项目资金，专款专用，严格按照相关合同支付该项目相关费用，2025年该项目预计使用财政资金支付工程款、设计费以及监理费尾款合计128.62万元。

二、绩效指标分析

绩效目标预期总体情况:严格按照《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》的规定，建成开放、动态、透明、便民的“一站式”为民服务实体平台，实现检察工作跨越式发展。

(1)投入指标。该项目立项具有前期可行性研究报告、经过集体会议协商；目标设置合理，完整性高；绩效目标设置有可衡量性的产出和效果指标；制度完整，计划安排合理；在资金落实上，资金到位，资金分配合理。

(2)过程指标。资金支出规范；在事项管理上，程序规范，监管有效。

(3)产出指标。在经济性上，实际支出未超过预算计划；与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。完成质量好，通过验收。

(4)效益指标。在效果性上，经济效益好、社会效益好、生态效益好；在群众满意度上，群众满意度高。

三、 综合评价

该项目建设符合遂溪县人民检察院业务发展需要，对发展检察事业、提高市民办事效率具有积极意义，其规划设计科学合理、建设指导思想明确，项目管理措施具体，项目资金有保障，项目建设条件已具备，项目建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用的原则，项目技术可行，同时提高遂溪县人民检察院服务质量。因此，本项目建设具有较好的社会效益。

四、 主要绩效

- 在社会效益方面，本项目的建设有利于贯彻落实党的二十大精神、拓展司法为民渠道、丰富检务公开形式等。该项目的主要功能是公开重要案件信息、法律文书、受理人民群众控告、申述事项、受理案件程序性信息信息查询、辩护与代理预约、国家赔偿、国家司法救助等事项，收集、反馈人民群众意见建议，提供法律咨询服务。

该项目通过一站式服务、信息化沟通、动态性反馈，更加贴近群众需求，方便群众求助，回应群众关切，让人民群众少跑腿、少等待、少费神，为及时实现司法公正增添了新的助力。本项目的建设，是检务公开方式方法的重大创新，也是检察为民的重大举措，进一步加强了检察机关与人民群众的良性互动。